“Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel TasarımProjesi” kapsamında“Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali +Karma KullanımlıMerkez (B Alt Alanı)&Katlı Otopark (D Alt Alanı) Tasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi”

İDARİ ŞARTNAME

- İHALE:

Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından çok amaçlı merkez inşası amacı ile kullanımına devredilen,ekli listede referansları görülen araziler için, kamusal hizmet alanı yaratılması amacıyla tasarla yap işlet devret modelinde gerçekleştirilecekproje teklifi kabuledecektir.

- İHALE KONUSU ve AMACI

İşbu ihale, yukarıda referansları verilen, LefkoşaMerkeziİşAlanıiçindeyeralan Terminal BinasınınveAlanınınyenidenkarmakullanımlıolaraktasarlanmasınıvebununlabirliktealanınbütünselolarakelealınarak, bölgeiçindebirkamusalkentmerkeziyaratılmasınıvebuyollabölgeninsürdürülebilirveyaşanabilirbiralanadönüşümpotansiyelinindeğerlendirilmesiniamaçlamaktadır.

- İHALE KONUSU İŞİN KAPSAMI:

3.1. İhale konusu işin gerçekleştirileceği alan olan ekli listede referansları verilen ve ekteki planda görülen yerin yapılaşma bilgileri Şehir Planlama Dairesi’nin de görüşü alınarak,

- Toplam Parsel Alanı: Tiyatro ve belediye binası alanı ile beraber 33,000m2

- Belediye Binası:  Taban alanı: 1,000m2 ; Toplam Alan: 4,500m2

- Tiyatro Binası: Taban Alanı: 2,400m2 ; Toplam Alan: 5,300m2

- İmarı yapılabilecek toplam taban alan (0.4/1): 11,880 – 3,400 (mevcut) – 680(sonraki gelişme alanı) = 7,800m2

- İmarı yapılabilecek toplam alan(2.8/1): 83,160 – 9,800 (mevcut) – 3350(sonraki gelişme alanı)-20,000 ( azaltma) = 50,000m2

olarak belirlenmiştir.

3.2. İsteklilerin tekliflerini sunarken, teslim edilecek projeler Mimari Fikir Projesi niteliğinde olup, Mimari Teknik Şartname Madde 8’de belirtilen unsurları içerecektir. Projenin mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri, ihaleyi kazanan tarafından, İhale konusu ve amacına uygun olarak sunulacak olup, Mimari teknik şartnamede talep edildiği şekilde ve ihale kapsamında talep edilen süreler içerisinde hazırlanarak sunulacaktır. Bina projeleri ile birlikte çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım düzenleme projeleri, trafik akışını aksatmayacak ve kamu menfaatine katkı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bahse konu projeler sunulurken, tüm fonksiyonlar detaylı olarak belirtilecektir. İstekliler, İdare tarafından hazırlanan şartnameler, kurallar ve ekli tüm dokümanı esas ve bir bütün alarak teklif sunacaktır.

3.3. Projeler Lefkoşa İmar Planına ve ekte belirtilen tüm doküman ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanacaktır. İhaleyi kazanan istekli, İdare ile uygulama projelerinin hazırlanması aşamasında istişare halinde olmak, İdarenin istediği düzeltmeleri yapmak ve her aşamada İdareden onay almak zorundadır. Tüm projeler KTMMOB Vize Bürolarından onaylatılmak zorunda olup, vizelenmeyen projeler uygulamaya başlamayacaktır. Vize büroları tarafından istenilen tadilatlar da yine İdare ile birlikte İdare onayı ile çözülecektir.

3.4. İhale konusu iş, işin yeri ve ilgili teknik detaylar, ekli belge, şartname ve dokümanlarda belirtilmiş olup, tüm ekli belgeler işbu ihale ve idari şartnamenin esasını teşkil eden ayrılmaz bir parçası olup, birlikte okunur.

- BAŞVURU KOŞULLARI:

4.1. Bu İhale, Kamu İhale Yasası kapsamında açılmış olup, işbu Yasa ve ilgili Tüzükler kapsamında yürütülecektir.

4.2. İhale Şartname ve dokümanının temini için,İdare veznesine KDV dahil5000.00TL ödenerek, karşılığında alınacak makbuz ileİdare nezdinde bulunan, Arşiv Bölümüne başvurulacaktır. İsteklilere verilecek dokümanlar USB içerisinde verilecektir.

4.3. Teklifler en geç 14/09/2023 saat 14:00’a kadar, Atatürk Caddesi No, 90, Yenişehir adresinde bulunan, Lefkoşa Türk Belediyesi İhale teklif kutusuna kapalı zarf usulü ile atılacaktır. İsteklilere USB içerisinde verilen dokümanlar, “Teklif Verme Şekli ve Zorunlu Belgeler” başlıklı 5’inci maddede sayılan belgeler ve diğer maddelerde talep edildiği belirtilen belgeler çıktı alınarak kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Teklifler dış zarf içerisinde 3 ayrı zarf olarak sunulacak olup, detaylar 5’inci maddede belirtilmiştir.

4.4. İşbu ihaleye başvuracak olan ortak girişimler “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün “Ortak Girişim” yan başlıklı 36’ncı maddesine uygun olarak teklif vermek zorundadır. İşbu mevzuata uygun olarak yapılmayan başvurular ihale dışı bırakılacaktır.

- TEKLİF VERME ŞEKLİ VE ZORUNLU BELGELER

5.1. Dış zarf üzerine “Otobüs Terminali- Ticari ve Kamusal Hizmet Alanı Tasarla-Yap İşlet-Devret İhalesiTeklifi”, yazıldıktan sonra Lefkoşa Türk Belediyesi ihale teklif kutusuna atılacaktır. Teklif verecek olan özel veya tüzel kişilerin sunacağı tüm dökümanlar imzalı (tüzel kişilerin ayrıca kaşeli)olacaktır, Ortak Girişim olması halinde tüm taraflarca imzalı olacaktır.

5.2. Teklifler kapalı zarf halinde STG (İNGİLİZ STERLİNİ) cinsinde verilecektir.

5.3. Aşağıdaki maddelerde belirtilen belgeler dış zarf içerisinde 3 ayrı zarf olarak düzenlenenteklif zarfı içerisinde sunulmalıdır:

5.3.1. İhale Değerlendirme Zarfı:

- Bu zarf içerisinde bulunan belgeler ihale açıldığı anda öncelikle değerlendirilecek olup, herhangi bir belgenin eksik olması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

- İhale Katılım Beyannamesi,

- Teklif Mektubu

- Şartname alındı makbuzu

- İhale yatırım bedelinin %5’i tutarında120 gün süreli Geçici Banka Teminat Mektubu veya nakit yatırım yapıldığını gösteren makbuz,

- İhale kapsamında ödenecek olan peşin işletme bedeli tutarında 120 gün süreli Geçici Banka Teminat mektubu veya nakit yatırım yapıldığını gösteren makbuz,

- Başvuru sahibinin kimlik kartı fotokopisi,başvuru sahibi tüzel kişilik ise 2023 yılında alınmış bir set şirket onay belgesi,ortak girişim olması halinde tüm tüzel kişiliklerin 2023 yılında alınmış 1’er set şirket onay belgesi,

- Lefkoşa Türk Belediyesine herhangi bir borcu yoktur yazısı (LTB Maliye Şubesi’nden alınacaktır),

- Kamu İhale Yasası’nın, İhale katılımcısının kişisel durumuna dair 55’inci maddesi gereğince, ilgili maddede sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair yazılı beyan,

- Kamu İhale Yasası’nın “Mesleki Faaliyette Bulunabilme ile Uygunluk” yan başlıklı 56’ncı maddesi gereğince “ ihale sürecine katılabilmek için ve ihale konusu faaliyetleri yürütebilmek adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ilgili meslek veya ticaret örgütüne kayıtlı olduklarını yetkili kuruluşlardan temin edilen bir belge”,

- Teklife ve Sözleşmeye imza atacak olan tüzel kişi istekli temsilcisinin yetkili olduğunu gösteren yönetim kurulu kararı/yetki belgesi, ortak girişim olması halinde, Yapım işleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün 36’ncı maddesine uygun şekilde, ihaleye katılmak üzere birleşen kişilerin, İş Ortaklığı Beyannamesi veya Konsorsiyum Beyannamesi ve işbu ihale maksatları ile yetkilendirilen kişiyi gösteren tüm ortaklar tarafından imzalanmış ve tasdiklenmiş yetki belgesi,

- Kamu İhale Yasası’nın “Teknik ve Mesleki Beceri”  yan başlıklı 59’uncu maddesi gereğince isteklilerin teknik ve mesleki becerilerini kanıtlayan belge sunmaları gerekmektedir. Bu amaçla,

- İsteklinin ihalede teklif edilen orana uygun büyüklükte tamamlayıp teslim etmiş belirtilen teknik kurallara uygun olarak yapıldığını ve ihale makamlarını tatmin eder şekilde tamamlandığını gösteren belgeler,

- İsteklinin kamuya veya özel sektöre gerçekleştirdiği önemli hizmetleri gösteren yetkili makam tarafından veya özel alıcılar tarafından hazırlanan beyan ve/veya tasdik edilmiş hizmetlerin tarihlerini, bedellerini ve alıcıların isim listesini içeren belgeler,

- İstekliye bağlı veya bağımsız çalışan teknik ekibi ve sunulan hizmetleri, kalite kontrol sorumlularını ve yapım işlerinde hazır bulunan mimar ve mühendisleri belirten belgeler,

- İsteklilerin, üstlendikleri işlerde kalite sağlanmasına yönelik kullandıkları teknik olanakları ve aldıkları önlemleri ve ve inceleme olanaklarını belirten belgeler,

- İsteklilerin veya hizmet sağlayıcılarının yönetim düzeyindeki personelin veya ihale konusu işin gerçekleştirilmesi sürecini yönetecek kişi/kişilerin akademik ve mesleki vasıflarını gösteren belgeler,

- İhalenin gerekliliklerini yerine getirirken uygulayacağı çevresel yönetim önlemlerini gösteren belgeler,

- İstekli ve hizmet sağlayıcısının yıllık ortalama çalışan sayısı ve son 3 yılda yönetici düzeyinde personel sayısını belirten belgeler,

- Teklif ettiği yapım işlerini yerine getirmek için hazır bulunduracağı makine tesisat ve teknik ekipmana ilişkin belgeler,

- Tüzel kişi veya Ortak Girişim olması halinde tüzel kişi yönetimindeki kişilere ait tasdik memuru onaylı imza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde tasdik memuru onaylı imza beyannamesi,

5.3.2. Mimari Teklif Zarfı:

- Bu zarf içerisinde öncelikli olarak Terminal Projesi Mimari Teknik Şartnamesinde “Mimari Proje Kimlik Zarfı” içerisinde belirtilen bilgi ve belgeler kontrol edilecek olup, bu belgeler ayrı dosya olarak mimari kimlik zarfı içerisinde bulunmalıdır. Raportör tarafından kontrol edilen belgelerin uygun olması halinde, Mimari tasarım değerlendirmesine geçilecektir. Herhangi bir belgenin eksik olması veya kurallara aykırı olması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

- Terminal Projesi Teknik Şartnamesi ile talep edilenler, şartnamede detaylı olarak belirtildiği şekilde sunulacaktır.

- İstekliler, tekliflerinde Mimari Teknik Şartnamede düzenlendiği koşullara uygun olarak, Mimari Fikir Projelerini sunacak olup, İhaleyi kazanan tarafından Mimari Teknik Şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak mimari, peyzaj ve iç mimari projelerine ait teknik çizimleri, elektrik, statik, mekanik raporları ve 3 boyutlu görseller sunulacaktır.

- İstekliler dijital sunumlarından ayrı olarak proje sunum paftalarını (A0)verecektir.

- Mimari Proje Anlatım Raporu Terminal Projesi Teknik Şartnamesinde belirtildiği şekilde sunulacaktır.

- Projeler ile birlikte istekliler, yapılacak olan işin detaylarını ve kullanılacak malzemeleri gösteren teknik şartnameyi kendileri sunacak ve ihale boyunca yapılacak işin denetiminde işbu şartname ile de sorumlu olacaktır.

- Projeler ile birlikte istekliler, yapılacak olan işlerin süresini, bitiş ve teslim tarihlerini gösteren iş programını kendileri sunacak ve ihale boyunca yapılacak işin denetiminde bu iş programı ile de sorumlu olacaktır. İhaleyi kazanan firma teklifte sunulan Mimari projeye uygun olarak idare ile istişare içinde ve idarenin onayı ile projenin mimari, statik, elektrik ve mekanik uygulama projelerini hazırlayacak ve KTMMOB’nin ilgili meslek odalarından vize alarak inşaata başlayacaktır. İhaleyi kazanan firma ayrıca aynı yöntemle ihale dosyasında mimari, statik, elektrik ve mekanik uygulama projeleri sunulan Tiyatro binası ve yakın çevresi için verilen projeleri, usülündeuygulayacaktır.

5.3.3.Ekonomik Model Teklif Zarfı:

- Bu zarf içerisinde İstekliye USB ile verilen ekonomik model ile ilgili dokümanlar çıktı alınarak sunulacaktır.

- Finansal Değerlendirme Tablosu:  istenen tüm belgeler çıktı alınarak ekonomik model teklif zarfı içerisinde, ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.(İşletme Kapasitesi - İş Planı, Mali Yeterlilik ve Ekonomik Model-Finansal Değerlendirme başlıklarından oluşmaktadır.) Bu bölümde yapılacak değerlendirme maksatları için aşağıda belirtilen belgeler talep edilmekte olup, herhangi birinin eksik olması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

- İşletme kapasitesi - iş planı maksatları bakımından, yapılması planlanan iş ile ilgili vizyonunu, hedeflerini ve aktivite planını ortaya koyan ve benzeri proje tecrübeleri ile teknik uzmanlığını ve yönetim kapasitesini anlatan bilgilendirici yazı,

(maksimum 2 sayfa)

- Mali Yeterlilik, Son 5 yıla ait Vergi Dairesi onaylı bilanço, gelir tablosu ve dip notları.( İş ortaklığı olması halinde tüm taraflar için işbu belgeler ayrı ayrı talep edilmektedir)

- Ekonomik model finansal değerlendirme tablosu için, ekte belirtilen excel formatındaki tablo doldurularak, hem USB ile (soft)hem de çıktı alınarak( hard copy)verilmelidir.

- Mali teklif tablosu bu bölümde istenilen belgelerden ayrı olup, ayrıca doldurularak ihale değerlendirme zarfı içerisinde sunulacaktır.

5.4.İstekli tarafından, Vergi Dairesi, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığına borcu yoktur yazılarınınsunulması yasal zorunluluk olup, ihaleyi alan yüklenici tarafından en geç 3 gün içerisinde temin edilecektir.

5.5.Yasa gereği katılımcıların yerli olması gerekmekte olup, ortak girişimlerin yerli sayılabilmesi için tüm ortakların KKTC’de kurulmuş iktisadi işletmeler olması gerekmektedir.

5.6.İhaleyi kazanan iktisadi işletmenin Ortak girişim olması halinde ihale sözleşmesi ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.

6-İHALE KOŞULLARI

6.1. İşbu ihale tasarla-yap-işlet devret modeli olup, işletme süresi istekli tarafından teklifte belirtilecektir. Süre sözleşme imza tarihiyle başlayıp, teklif edilen işletme süresi sonunda sona erecektir. İşbu ihaleye en fazla 49 yıl süreli olacak şekilde teklif verilebilecek olup, Bakanlar Kurulu Onayına tabidir. Bakanlar Kurulunun işbu ihaleyi onaylamaması halinde ihale kendiliğinden iptal edilmiş olur ve isteklilerin herhangi bir masraf, zarar ziyan ve/veya tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

6.2. İhale, Kamu İhale Yasası ile düzenlenen Açık Usul ile gerçekleşecek olup, aranan niteliklere uygun ve ekonomik olarak en avantajlı teklif değerlendirilecektir. Bu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan ve bölgeye sosyoekonomik olarak katkı sağlayacağına inanılan, ikna edici proje ve veri sunan teklifler, şartname ve eklerinde belirtilen dokümanlara uygun olarak, belirlenen yöntemler ile puanlanarak değerlendirilecektir. İhale Makamı sunulan herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

6.3. Yüklenici ihaleyi aldığı andan itibaren işletme bedeli ödemeye başlayacaktır. Yüklenici, Madde 6.6 da belirtilen, minimum metrekare fiyatı karşılığında, ihalede belirlenen işletme bedelinin üzerinde teklif verecek olup, teklifinde belirtmiş olduğu tutar karşılığında işletme bedeli ödeyecektir.  İşbu bedelin ilk 4 yıllık kısmı,  ihale imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.  4. yılın sonundan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, yıllık peşin işletme bedeli ödeyecektir.

6.4. Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 1460 takvim gününe kadar mimari ve mühendislik uygulama projelerini ve inşai çalışmaları tamamlayıp binayı işletmeye hazır duruma getirecektir. Sunulan tüm projeler bir tamam ve kusursuz bir şekilde tamamlanmadan ihale bitirilmiş sayılmayacaktır.

6.5. 1460 takvim günü sonunda ihale teklifinde belirtilen yatırımın bir tamam yapılıp, yerine getirildiği İdare tarafından onaylanacaktır. Taahhüt edilen yatırımın bir tamam yerine getirilmemesi halinde, İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve teminata el koyabilecektir. Ancak, mücbir sebeplerin bulunması halinde, Yüklenicinin yapacağı yazılı bildirim ile İdare tarafından, işbu maddede belirtilen amaçla süre uzatılabilecektir. Bu süre uzatımı ihale sözleşme süresinin uzatılması anlamını taşımaz.

6.6.MİNİMUM METREKARE FİYATI kapalı ticari alan üzerinden hesaplanacak olup, aylık minimum metrekaresi 2 stg dir. Bu tutar altında kalan teklifler geçersiz olacaktır.

Kapalı Ticari Alan; yatırımcının kullanımına kalacak olan tüm kapalı alanlardır. (Proje içerisindeki yatay ve dikey sirkülasyon alanları, katlardaki ortak tuvalet alanları, temizlik odaları kapalı ticari alandan sayılmayacaktır.)

Yıllık işletme bedeli = kapalı ticari alan x metrekare başı aylık işletme bedeli teklifi x 12 ay

Yıllık işletme bedeli ilk 4 yıl için, herhangi bir indirim olmaksızın sözleşme tarihinde peşin olarak ödenecek olup, metrekareye bakılmadan 2,500,000 STG  (iki milyon beşyüz bin ingiliz sterlini) olarak ödenecektir.

5.yıldan  itibaren  zemin kat için metrekare işletme bedeli teklif edilen tam rakam üzerinden ödenecektir. Birinci ve ikinci katlar için teklif edilen işletme bedeli üzerinden %25 indirimli;  3. kat ve üzeri katlar ile bodrum kat için teklif edilen işletme bedelleri  üzerinden  %50 indirimli olarak hesaplanarak ödenecektir. Ayrıca 3. Kat ve üzeri katlarda, ticari konaklama alanı dışında yapılacak kapalı alanlar için indirimli işletme bedeli üzerinden %20 ek indirim sağlanacaktır.

Yukarıdaki koşullarla belirlenmiş olan toplam tutar üzerinden, 5,6,7,8,9,10,11 ve 12.’inci yılların yıllık işletme bedeli %80 indirimli olarak her yılın başlangıcında peşin, 13, 14, 15, 16, 17,18 ve 19’uncu yılların yıllık işletme bedeli %60 indirimli olarak her yılın başlangıcında peşin ve 20, 21, 22, 23, 24’üncü yılların yıllık işletme bedeli %40 indirimli olarak her yılın başlangıcında peşin olarak ödenecektir. Geriye kalan yıllar için her yılın başlangıcında peşin olarak tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

6.7. İşbu ihale konusunu gerçekleştirmek amacı ile yapılacak projenin minimum koşulları aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu maddede belirtilenler ekli dokümanlarda detaylı olarak belirtilmiştir.

6.7.1. Kamuya açık en az toplam arazinin %20’si meydan düzenlemesi olacak şekilde kamusal alan yaratılması,

6.7.2. En az 33,000 metrekare ve üzeri ticari alan yaratılması,

6.7.3. Otopark gereksiniminin en fazla %20 sinin zeminde düzenlenmesi, (Bodrumda düzenlenecek otopark alanları kapalı ticari alan sayılmayacak olup, bu alan işletme bedeli ödenecek olan kapalı ticari alan metrekare hesabı içerisinde yer almayacaktır. Bodrumda yapılacak dükkânlar ise ticari alan kapsamında sayılacaktır.

6.7.4.Şehrin dokusuna uygun ticari konaklama alanı yapılması(otel projeleri casino içermeyecek ve/veya casino projesi kabul edilmeyecektir),

6.7.5.Yeni terminal alanı, bütünlüklü olarak tasarlanarak inşa edilecek, fonksiyonel olarak çalışabilecek şekilde peron, bilet satış noktası,  dükkan ve kiosklar içerecektir.

6.7.6. Ekli dokümanlarda belirtilen koşullarda ve lokasyonda çok katlı otopark yapılacaktır.

    - Tasarlanarak inşa edilecek olan yatırımın, B blokta bulunan kısmının inşasında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi ve Atatatürk Caddesi ile trafik bağlantılarını düzenleyen yol projesi, teknik projeler ile birlikte sunulacaktır. Bu kısımda yer alacak yol projesi inşaat başladıktan en fazla 3 hafta içerisinde uygulanarak bitirilecektir.

    - Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait terminal alanı içerisinde yer alan ve inşaatı tamamlanmamış olan Tiyatro ve Kültür Binası ile birlikte çevre ve meydan düzenlemesi (A Blok) ve çok katlı otopark (D Blok), işbu ihale dokümanının bir parçası olan ve ekte görülen rapor, proje ve teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 365 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir. Çok Katlı Otopark (D Blok), projesinin uygulaması tamamlanmadan Tiyatro ve Kültür Binasına hizmet verecek meydan (A Blok) düzenlemesi başlamayacaktır. Tiyatro binası projesinin tamamlanmasını müteakip, bu alan Projenin geri kalan kısmından bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde İdareye teslim edilecektir.

    - Tiyatro ve Kültür Binası inşaatının tamamlanması için verilen süre içerisinde konu bina projeleri vizelenerek, gerekli tüm yasal izinler alınacaktır.

    - Mevcut terminal binası alanı, ihale alanı dışında olup, proje inşa aşamasında kullanımı engellenmeyecek ve binanın herhangi bir zarar görmemesi sağlanacaktır. Konu binanın herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde, tazmin edilecek ve/veya binanın boşaltılması gerekmesi halinde kiracılara Yüklenici tarafından yer gösterilerek kira bedelleri karşılanacaktır.

    - Yüklenici, İhale kapsamında, mevcut terminal alanındaki peron alanlarının kullanılamayacak olması nedeni ile İdare tarafından gösterilecek alanı, İdare tarafından belirlenecek şekilde, geçici peron alanı olarak kullanılabilecek şekilde düzenleyecektir. Talep edilecek yatırım Otobüsler ve Minibüsler için Geçici Kullanım Alanı Önerisikrokisinde belirtildiği şekildedir.

    - Proje içerisinde bulunacak yeni terminal alanı ve/veya otobüs peronları ve/veya bu alanda yaratılacak bilet satış noktası ve/veya dükkanlar ve/veya kiosklar işletmeye dahil olmayacak, İdare kullanım ve yönetimine bırakılacaktır. Proje bu amaçla, en az 30 otobüslük peron,  20 adet bilet satış noktası, 10 adet kiosk ve 10 adet en az 15 metrekare büyüklüğünde dükkan, Terminal çalışma ve yönetim ofisi en az 50 metrekare, ortak alanlar ve tuvaletler olacak şekilde projelendirilecektir. İdare kullanımında olan alanlar ticari alan metrekare hesabında dikkate alınmayacaktır.

6.8.Yüklenici, yapacağı projeyi imar kuralları çerçevesinde uygun metrekarede tasarlayacaktır.Tasarlanacak olan proje Şehir Planlama Dairesi, KTMMOB Vize Büroları ve Lefkoşa Türk Belediyesi İmar Şubesi’nden gerekli tüm izin ve resmi onayları aldıktan sonra uygulanabilecektir.

6.9.Teklifler,bölgenin sosyal ve ekonomik hayatınakatkı koyar nitelikte olmalıdır.Bu amaca aykırı kullanımlar için yapılacak teklifler kabul edilmeyecek olup, ihale alındıktan sonra kullanım amacına aykırı hareket edilmesi ise sözleşme fesih nedenidir.

6.10.Yüklenici, proje yapım aşamasında ve proje hayata geçtikten sonraki işletme sürecinde, yürüteceği faaliyetlerin, ihale konusu yerin diğer işyerleri ve konutlar ile uyum içerisinde olmasını sağlayacak ve çevre halkını rahatsız edici faaliyetler yapmayacaktır.

6.11.Yüklenici, ihale konusu yerde teklifinde belirttiği ve uygulamaya koyduğu işleri tamamladıktan ve bina faaliyete geçtikten sonra her türlü tadilat,değişiklik ve ilave işler için talebini İdareye yazılı olarak sunmak zorundadır. İdarenin yazılı onayı olması halinde tüm masraflar Yükleniciye ait olacak şekilde ve ihale şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olarak tadilat, değişiklik ve ilave yapılabilecektir.

6.12. İşletme süresi boyunca ihale teklifi ile sunulan projede belirtilen fonksiyonlarda kullanım değişikliği talep edilmesi halinde, İdareden izin ve onay alınması, ayrıca yasal prosedürlerin tamamlanması zorunludur.

6.13. İhale süresince konu projeye ait tüm alanların ve/veya İdare kontrolüne bırakılan alanlar da dahil olmak üzere tüm bina, otoparklar ve kamusal alanların ve/veya açık alanların ve/veya meydanların ve ihale konusu yerin çevresinin, bakım onarımı, temizliği, çevre düzenlemesi Yükleniciye ait olacaktır. Tiyatro Binası ve Çok Katlı Otopark’ın teslimden sonraki bakım onarımı ve bina içi temizliği (Çok Katlı Otopark zemin katında yer alacak dükkanlar hariç)İdare’ye ait olacaktır.

6.14. İhale konusu projede, kapalı alanlarda konumlandırılacak olan ATM’ler için, ATM alanları tanımlanmalı ve projede gösterilmelidir. Bu alanların dışında Yüklenici tarafından ATM konumlandırılmasına izin verilmeyecektir. Projede gösterilmek sureti ile konumlandırılacak olan ATM’lerin giderleri ve gelirleri yükleniciye ait olacaktır.

6.15. İhale konusu projede, kapalı ve açık alanlarda konumlandırılacak olan Reklam mecraları belirlenmelidir. Hangi alanlarda hangi reklam ürünlerinin kullanılacağı bina açık ve/veya kapalı alanlarında ve/veya bina dış cephesinde yaratılacak reklam mecraları projede gösterilmelidir. B alanı dışında reklam mecrası konumlandırmasına izin verilmeyecektir. Yüklenici projesi ile birlikte belirtmek sureti ile B alanı içerisinde reklam mecraları düzenleyebilir vegelirlerini alabilir. Bu alanlarda kullanılan reklam mecralarından işletme alınmayacak olup, Belediyeler Yasası tahtındareklam resmi alınacaktır.

6.16. İhale konusu projede B alanı olarak belirtilmiş olan alanda Yüklenici tarafından yapılacak projede kapalı bina içerisinde ve açık alanda gösterilecek otopark alanlarının geliri yükleniciye ait olup, diğer alanlarda düzenlenecek açık otopark alanları ve çok katlı otopark gelirleri, İdareye ait olacaktır. Çok katlı otopark zemin ve birinci katları karma kullanım amaçlı dükkan ve/veya kafe olarak düzenlenebilecek olup, ayrıca katlı otopark üzerinde konaklama, ofis, derslik, kafe restoran gibi ticari alanlar düzenlenebilecek, işbu ticari alan gelirleri yüklenici tarafından alınabilecektir.

6.17. İhale konusu projenin inşaat aşamasında çevre mülklere ve/veya çevrede bulunan vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. İhale konusu alanın sınırında veya yakınında bulunan mülklerin temel kazısı esnasında etkilenmemesi ve inşaat aşamasında zarar görmemesi, zarar görmesi halinde bir tamam tazmin, tamir edilmesi, eski hale getirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bahse konu mülklerin boşaltılması gerekmesi halinde, masrafları yüklenici tarafından karşılanacak olup, geçici olarak taşınmaları gerekmesi halinde, işletme bedelleri işbu süre boyunca Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.18. Projenin bitirilmeden bırakılması ve/veya herhangi bir nedenle bitirilememesi ve/veya ihalenin herhangi bir nedenle feshedilmesi hallerinde, müeyyideler maddesinde belirtilen yaptırımlara ek olarak, İdare inşaata el koyar, inşaatı devralıp bitirebilir ve/veya bitirmesi için birini görevlendirebilir ve/veya başka bir yükleniciye ihale edebilir.  Bu halde, Yüklenici işbu ihaledeki tüm haklarından vazgeçmiş olur ve herhangi bir gider, zarar/ziyan, tazminat talep edemez.

6.19.İhale konusu proje, ihale süresi sonunda İdareye teslim edildiğinde bina/kullanım ömrü en az on yıl dolmayacak şekilde ve buna uygun malzemelerden tasarlanmalıdır.

Kullanılacak olan malzemelerin detaylı bilgileri ihale sözleşmesinin imzası esnasında, yerinde uygulanacak olan uygulama projeleri ise teknik şartnameleri ile birlikte, ihale sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç on iki ay içerisinde idareye sunulacaktır.

6.20. İşbu ihale ile yüklenici tarafından B alanı içerisinde gerçekleştirilecek proje, bütünü ile Yüklenici sorumluluğunda olup, binanın ve çevrenin bakımı sürekli ve düzenli olarak yapılacaktır. En geç her 5 yılda bir kapsamlı bakım yapılarak tüm ihtiyaçlar çerçevesinde tamirat, tadilat, yenileme yapılacak ve raporlanarak belediye idaresine teslim edilecektir. Yapılmaması halinde,İdare müdahalesine izin verilmiş olacak ve İdare tarafından gerekli her türlü bakım, onarım, düzenleme yapılarak Yükleniciden masrafları talep edilecektir. İşbu masrafların yükleniciden tahsil edilememesi halinde teminata el konularak, yeni teminattalep edilebilecek ve/veya sözleşme feshedilebilecektir.

6.21.İhale konusu projenin yıllık, 5 yıllık ve ihale süresi sonunda oluşacak yıpranma öngörüsüne göre hesaplanmış bakım onarım maliyetleri, yine projenin sürdürülebilirlik giderleri öngörüsü, teklif ile birliktesunulmalıdır.

6.22. Yüklenici, ihale konusu yerin inşai bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak, Yüklenici yapacağı yıllık bakım, onarım işleri İdare yetkilisi ile birlikte kayıt altına alınarak İdareye rapor olarak sunulacaktır. İşbu raporun gerekleri yerine getirilmediğinin İdare tarafından tespit edilmesi halinde,  İdarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve teminata el koyma hakkı bulunmaktadır.

6.23. Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün 36’ncı maddesine uygun şekilde, Alt Yükleniciler belirtilecektir.Alt yüklenicilerin yapacakları işler ile ilgili yeterliliğe sahip olduklarını gösteren belgeler sunulması gereklidir. Ancak her hal ve karda işin yapılmasından, eksik veya kusurlu işlerden yüklenici sorumludur.

6.24. Konsorsiyum olması halinde, konsorsiyum oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri belirtilerek bu konuda yeterliliklerini gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

6.25. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması halinde, Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk, Mahkumiyet ve dağılması hallerinde, Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğünün 12’nci maddesi kuralları uygulanacaktır. Bu kuralların uygulanamaması hallerinde İdarenin sözleşmeyi feshederek tüm teminatlara el koyma hakkı saklı olacaktır.

6.26. İhale konusu yer, Lefkoşa’nın bir parçası olup,korunması gerekmektedir. Bina ve ekipmanları muteber bir sigorta şirketine sigorta edilecektir. Her yıl yenilenecek olan ve binanın ve ekipman/donanım/envanterlerin karşılığına uygun şekilde yapılacak sigorta poliçesi, inşaat işlerini başladığı gün yapılmış olacak vebir nüshası İdareye sunulacaktır.

6.27. Yüklenici,ihale sözleşmesinin imzalandığı andan itibaren, ihale konusu yerde ve projede, proje maksadı ile olsun veya olmasın, çıkabilecek her türlü giderden, vergi, resim ve harçlardan, elektrik ve su giderlerinden, belediye resim, harç ve vergilerinden sorumludur.Şantiye elektriği ve su aboneliği Yüklenici adına olacak ve ödeme süresi içerisinde düzenli olarak ödenecektir.

6.28. İhale konusu proje tamamlandıktan sonra inşaat elektriği ve suyu yerine, normal abonelik Yüklenici tarafından kendi adına alınacaktır. İnşaat tamamlandıktan sonra da, ihale konusu yerde ve projede, proje maksadı ile olsun veya olmasın, çıkabilecek her türlü giderden, vergi, resim ve harçlardan, elektrik ve su giderlerinden, belediye resim, harç ve vergilerinden Yüklenici sorumludur.

6.29. Yüklenici, ihale konusu yeri veya yerin bir kısmını bir bedel karşılığında veya herhangi bir bedel talep etmeksizin başkasına devredemez veya başkasının işgaline izin veremez.

6.30. Yüklenici, ihale konusu yeri, sözleşme süresi sona ermeden önce terk edecek olursa,bütün sorumluluk kendisine ait olacak ve tüm ihale dökümanı ve sözleşmesi ile düzenlenen müeyyidelere katlanacaktır.

6.31. Taraflar ihale dokümanında bulunmayan ve/veya yer almayan ve/veya boşluk olan durumlarda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın tüm kurallarının aynen geçerli olduğunu kabul eder, uygulanacağını beyan ederler.

6.32. Sözleşme için gerekli damga pulu masrafları İdarenin damga pulundan yasa gereği muaf olduğu oranda karşılanacak  olup, muafiyetin olmaması veya devam etmemesi veya  kısıtlanması halinde Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.33. İhalelerin neticelenmemesi ve/veya iptal edilmesi halinde ihaleye katılan İsteklilere herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

6.34. İhale Komisyonu işbu ihalede, ihalenin kapsamı ve konusunun gerektirmesi nedeni ile Yasanın 63(2) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, ihalenin sonuçlandırılması yönünde teknik, mali ve diğer unsurların değerlendirilmesinde yardımcı olması için yerli ve/veya yabancı uzmanlardan katkı talep edecek olup, ihale kararı bahse konu uzmanların görüşleri dikkate alınarak karar verilebilecektir.

7- TEMİNATA İLİŞKİN KURALLAR:

7.1.Geçici teminat:

7.1.1. İhale yatırım bedelinin %5’i tutarında 120 gün süreli Geçici Banka Teminat Mektubu sunulması veya nakit yatırım yapılması, ayrıca; İhale kapsamında ödenecek olan peşin işletme bedeli tutarında 120 gün süreli Geçici Banka Teminat mektubu sunulması veya nakit yatırım yapılması gerekmektedir.

7.1.2. İsteklilerin teminatları, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanıncaya kadar muhafaza edilecek olup, sözleşme imza tarihinden sonra ihaleden dışlanmış olan tüm isteklilerin teminatları ve kati teminatını sunmuş olan Yüklenicinin geçici teminatı serbest bırakılacaktır. Bu aşamalar sonlanıncaya kadar hiçbir İstekli teminatının iade edilmesi hususunda itirazda bulunma hakkına sahip değildir.

7.2.Kati Teminat:

7.2.1.Yüklenici, yapacağı yatırımın selametini İdare adına temin etmek maksadı ilesözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesine müteakip 5 iş günü içinde teklif edilen tahmini ihale yatırım bedelinin %10’u tutarında Banka Teminat Mektubunu İdareye sunacaktır veya ayni miktarda nakit İdare veznesine makbuz karşılığı yatırılacaktır. Kati Teminat sözleşme imza tarihiyle başlayacak ve tüm projelerin bir tamam teslim edildiğinin İdare tarafından teyit edildiği halde İdarenin onayı halinde5 yıl sonra sona erecektir.

7.2.2.Yüklenici, teklif edilen yıllık işletme bedeli tutarında Banka Teminat Mektubunu İdareye sunacaktır veya ayni miktarda nakit İdare veznesine makbuz karşılığı yatırılacaktır. Proje inşası tamamlandıktan sonra, ihale süresi boyunca Yüklenici, işletme bedeli olarak yıllık ödeyeceği bedel karşılığının teminat altına alınması maksadı ile işbu tutar kadar Bir Yıl Süreli Banka Teminat Mektubu verecek ve işbu teminat her yıl süre dolmadan uzatılacaktır.

7.2.3.İsteklinin tüzel kişilik olması halinde, şirket adına verilmiş olan Banka teminat mektubuna ek olarak, şirket hissedarı ve/veya hissedarları da yatırım bedelinin %10’u tutarında kişisel Banka teminat mektubu verecektir. Şirket veya Ortak Girişim olarak teklif verilmesi halinde, Şirket veya Ortak girişim hissedarlarının/taraflarının her biri eşit oranda olmak üzere toplam %10 olacak şekilde Banka teminat mektubu verecektir.

7.2.4.Yatırım bedelini temin etmek maksadı ile verilen Kati Teminatlar sözleşme imza tarihiyle başlayacak ve 5 yıl sonra sona erecek olup, herhangi bir nedenle projenin ve/veya inşaatın tamamlanmaması ve/veya ihale konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya kusurlu veya eksik yerine getirilmesi ve/veya süre uzatımı verilmesi hallerinde teminat herhangi bir talebe gerek kalmaksızın Yüklenici tarafından uzatılacaktır. Mücbir sebep halleri dışında İdarenin ihaleyi feshetme hakkı saklı kalacaktır.

7.2.5.İdare sözleşme veya şartnamelere aykırı davranılması halinde teminata herhangi bir ihbara gerek olmaksızın el koyma ve irat kaydetme hakkına sahiptir.

8- FESİH VE MÜEYYİDELER:

8.1. Yüklenici tarafından herhangi bir suretle işbu ihalenin herhangi bir dokümanına, şartnamelerine ve sözleşme şartlarına riayet edilmemesi durumunda İdare herhangi bir ihbaragerek olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye, akdi feshetmeden teminatı irat kaydetmeyeve/veya zararlarını teminattan almak sureti ile yeni teminat istemeye yetkilidir. Tüm Teminatların irat kaydedilmesi ile birlikte,İdare karşılanamayan zararlarını ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

8.2.Taahhüdün sözleşme ve ekli doküman hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, tamamlanan iş ile ilgili kesin teminat iade edilir ve diğer teminatlar devam eder. Yukarıda bahsedilen her teminat kendi koşullarında değerlendirilir. İdareye verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

8.3.Yükleniciyukarıda belirtilen ve ihalede zorunlu olarak istenilen kamusal alanlar, ticari alanlar, ticari konaklama alanı, tiyatro binasını, çok katlı otoparkı ve çevre düzenlemelerini belirtilen sürelerde tamamlamaması ve/veya projede sunulan kriterlerin dışına çıkılması ve/veya Yüklenicitarafından projeden vazgeçilmesi halinde,İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecek ve ihale maksatları bakımından sunulan kişisel ve diğer tüm teminata el koyup irat olarak kayıt edebilecektir. Böyle bir durumda Yüklenicinin herhangi bir talep ve itirazda bulunmaya hakkı olmayacağı gibi, İdare doğacak zarar ziyandan sorumlu olmayacaktır.

8.3. İş programında belirtilen süreler ihalenin esaslı unsuru olup, uyulmaması halinde müeyyideler uygulanacaktır. Programın belirtilen sürelere uygun olarak ilerlememesi halinde gecikilen her gün için 1,000Stg gecikme cezası ödenecek olup, işbu cezanın ödenmesi İdarenin fesih hakkının olmadığı anlamına gelmeyecektir. Ayrıca işbu gecikmeler nedeni ile ceza ödenmesi süre uzatımı verildiği anlamına gelmeyecektir.

8.4. Proje bir bütün olarak ve her etap kendisüresi içerisinde bitirilmelidir. İhale içerisinde bulunan B alanı tam olarak bitirilerek final approval almak zorundadır. B Bloğun tümü bitirilmeden, herhangi bir bölümünün kullanılması halinde sözleşme feshedilebilecek olup, Bina idare tarafından devralınarak teminatlara el konulacak, bina başkasına bitirtilip işletmesine verilebilecektir ve/veya devredilebilecektir.

8.5. İşbu ihaleye verilen teklifler pandemi koşullarında verildiği cihetle, iş programı ve süreler de dahil olmak üzere, koşullar dikkate alınarak teklif verildiği kabul edilmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından ihale sözleşmesi imza tarihinden sonra alınan karar ile, KKTC’de tam kapanma olmaması halinde pandemi koşulları mücbir sebep olarak sayılmayacaktır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarının ve/veya dairelerinin ve/veya hava, deniz ve kara yollarının kapanması/kapatılması mücbir sebep sayılmayacaktır.

9- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İşbu ihalede teklifler İhale Değerlendirme Zarfı İçerisindebulunan belgelerin tam, eksiksiz ve geçerli olduğunun tespit edilmesi halinde değerlendirilmeye hak kazanan katılımcılar arasında, yine Mimari Teklif Zarfı içerisinde bulunması zorunlu belgeler ve Ekonomik Model Zarfı içerisinde bulunması zorunlu belgelerin tam, eksiksiz ve geçerli olduğunun tespitinden sonra, 2 başlık altında düzenlenen Puanlama Tablosu ile değerlendirilecek olup, her puanlama tablosu tahtında elde edilen puanlar, ağırlıkları oranında birleştirilerek değerlendirilecektir. Şöyle ki:

- Finansal Değerlendirme Tablosu altında: Genel puanlamada değeri toplam % 50’dir.

İşletme Kapasitesi - İş Planı, (Bkz. Finansal Değerlendirme Tablosu) Genel puanlamada değeri % 10’dir.

Mali Yeterlilik Değerlendirmesi:(Bkz. Finansal Değerlendirme Tablosu) Genel puanlamada değeri % 20’dir.

Ekonomik Model-Finansal Değerlendirme: (Bkz. Finansal Değerlendirme Tablosu) Genel puanlama değeri %20’dur.

- Proje Tasarım Değerlendirmesi: (Bkz. Proje Tasarım Puanlama Tablosu) Genel puanlamada değeri % 50’dir.

Her hal ve karda Genel Puanlamada 100 üzerinden, toplamda en az 60 alamayan teklifler İhale dışı bırakılacaktır. Değerlendirme kriterleri, ekli şartname ve tablolarda detaylı olarak verilmiştir.

10- İŞBU ŞARTNAME İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK EKLİ BELGELER:

- Mimari Tasarım Kitapçığı

- Kentsel Tasarım

- Mali Yeterlilik Puanlama Tablosu

- Ekonomik Model Puanlama Tablosu

- İşletme Planı Puanlama Tablosu

- Proje Tasarım Puanlama Tablosu

- Genel Değerlendirme Tablosu

- Genel Şartname

- Formlar

- Beyanname

- Geçici Terminal İhtiyaç tablosu

- İhale konusu olan arazilerin referans listesi.

- Geçici terminal ihtiyaç krokisi

- Tiyatro Şartname ve belgeleri

- Talep edilecek belgelerin listesi (kişi, şirket veya iş ortaklığı hallerinde)